ДОГОВОР

на оказание услуг по разработке программного обеспечения

| г. Элиста | 13.02.2026. |
| --- | --- |

_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Довгаль Константин Викторович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет условия запуска и доработки программного обеспечения -  кросcплатформенного мобильного приложения «Spy Network» (Pro Network), Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.

1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, запустить на сервере предоставленную Заказчиком и принадлежащую Заказчику на основании Свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ №202661169, Программу «Spy Network», разработать за плату недостающие для этой задачи части Программы, обеспечив работу мобильного приложения на платформе android и ios, вэб версии, и бекэнда приложения на сервере.

  - Состав работ и сроки:

1.3.1.  Создать уровни Пользователей и безопасность базы данных. настрою доступы, уровни 1 - 5, и сделаю бэкапы базы. на это 2 дня, по деньгам 10к.

1.3.2.  веб-версия и подписки. вход через qr, удаление акка и сама страница оплаты в вебе. еще 2 дня, тоже 10к.

1.3.3. реклама. прикручу яндекс и вк блоки в досье и книжку, плюс баннер на старт. 1 день делов, 5к.

1.3.4.  админка и аналитика. сделаю меню для админов и отдельный вход в аналитику. 2 дня, 10к.

1.3. Исполнитель обязуется передать доработанную версию Программы путём размещения её на    https://github.com/isikjon/spy-network.git, включая исходный код, установочные файлы, логины и пароли.

1.4. Исполнитель обязуется Удалить все оставшиеся у него версии Программы, логины и пароли, после полной оплаты по договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. запустить и при необходимости доработать Программу в соответствии с пунктом 1.2;

2.1.2. протестировать Программу;

2.1.3. разработать инструкцию по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанной Программу, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ;

2.1.5. по окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу, передать установочную версию Программы, к которой прилагаются инструкция по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.7. установить испытательный срок в течение двух  месяцев. В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются.

2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки.

2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.

2.1.10. гарантировать работу Программы. Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом;

2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора;

3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию;

3.1.4. принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Разработке Программы. Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее 3 календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.

3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. получать информацию о ходе работ по Разработке Программы в рабочие дни с 09,00 до 20.00 по телерграмм.

3.2.2. расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя . Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость настройки, запуска и доработки Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет 35000 рублей.

4.1.1. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 10000 рублей.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на карту  № 5536913945910186.

4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится в срок не позднее 3 банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Разработки Программы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде г. Элисты. Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней.

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА

6.1. 1.	Исполнитель в соответствии со статьей 1285 Гражданского кодекса РФ передает Заказчику в полном объеме (отчуждение) исключительные права (как они понимаются в статье 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации) на результаты работ, а также на все объекты авторских прав, входящие в результаты работ составными частями в момент размещения их Исполнителем на https://github.com/isikjon/spy-network.git.

6.2. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Заказчику.

6.3. Имущественные права на доработку Программы переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.

6.4. 2.	Вознаграждение Исполнителя за передачу (отчуждение) Заказчику исключительных прав на результаты работ, созданные Исполнителем по Договору, включено в стоимость работ Исполнителя и составляет 5000 рублей.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель ДУСАЕВ АЗАМ НОДИРОВИЧ Почтовый адрес: УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГАЗАЛКЕНТ NURLI DIYOR 3/1 Паспорт: AD 9878199 Выдан: 12.11.2025 Кем: БОСТАНЛЫКСКИЙ РОВД ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ Телефон: +998 33 770 70 09 | Заказчик Довгаль Константин Викторович Почтовый адрес: 358007 г. Элиста, 1 МКР, д.1А к. 59 Паспорт 03 22 314318 выдан 24.09.22 ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ код подразделения230-003 E-mail: dovgalk@mail.ru Тел.: +7 918 476-47-13 |
| --- | --- |

11. ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель _______________ | Заказчик _______________ |
| --- | --- |